建材采购合同

合同编号：MM-2025-003

甲方（买方）：绿地建设集团股份有限公司

乙方（卖方）：宏图建材有限公司

鉴于：1.甲方因工程项目建设需要采购高强度钢筋；2.乙方具备钢筋生产/销售资质且能满足甲方采购需求；3.双方在平等自愿基础上达成如下协议，以兹共同遵守。

第一条 合同主体信息

1.1 甲方（买方）：绿地建设集团，统一社会信用代码：[请填写]，法定代表人：[请填写]，地址：[请填写]，联系方式：[请填写]，开户行：[请填写]，账号：[请填写]。

1.2 乙方（卖方）：宏图建材有限公司，统一社会信用代码：[请填写]，法定代表人：[请填写]，地址：[请填写]，联系方式：[请填写]，开户行：[请填写]，账号：[请填写]。

第二条 标的物与质量标准

2.1 乙方应向甲方提供高强度钢筋（型号：HRB400E，直径：12mm/16mm/20mm，数量：500吨，具体规格及数量详见附件一《采购清单》）。

2.2 标的物质量应符合GB 1499.2-2024《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》强制性国家标准。

2.3 乙方保证提供的货物为全新正品，随货附产品合格证、出厂检验报告及第三方检测报告，并对产品质量承担全部责任。

第三条 合同总价与支付

3.1 本合同总价为人民币伍佰万元整（¥5,000,000.00），为含增值税（税率___%）的包干总价，已包含货物价款、包装费、运输费、装卸费（含人工及设备使用费）、保险费（如适用）、随货文件费用及乙方履行本合同项下全部义务所需的一切费用。除本合同另有约定外，甲方无需就本合同项下货物另行支付任何其他费用。

3.2 甲方应在合同签订后3日内支付30%预付款。

3.3 剩余70%货款（¥3,500,000.00）在甲方验收合格且收到乙方开具的全额增值税专用发票后15日内支付。乙方应为增值税一般纳税人，并向甲方开具合法有效的全额增值税专用发票；如乙方为小规模纳税人，应提前告知甲方，并确保通过主管税务机关代开增值税专用发票，且该发票符合甲方抵扣要求。若因乙方原因导致甲方无法正常抵扣进项税额的，乙方应承担由此造成的全部损失。”同时，建议业务部门在签约前查验乙方的增值税纳税人资格（可通过国家企业信用信息公示系统或要求乙方提供税务登记信息）。

第四条 交付与运输

4.1交付时间：合同签订后30日内分三批交付，具体批次及数量见附件二《交付计划表》

4.2交付地点：甲方指定项目地点（XX市XX区XX路XX号工地）

4.3交付方式：乙方负责汽运并卸货至甲方指定地点，运输过程中的毁损灭失风险由乙方承担

第五条 风险转移

5.1 货物毁损、灭失的风险，自买方验收合格后转移至买方。

第六条 验收

6.1验收标准：应符合GB 1499.2-2024的规定，包含力学性能（屈服强度≥400MPa、抗拉强度≥540MPa）、弯曲性能（弯曲180°无裂纹）、重量偏差（10～12mm±5.5%，14～20mm±4.5%）、表面质量及疲劳性能检验

6.2验收流程：1.外观验收：甲方在收货当日核对规格、数量及包装完好性；2.质量检测：甲方在7日内委托第三方机构按GB 1499.2-2024标准抽样检测

6.3验收期限：全部检测工作应在收货后15日内完成，逾期未提出书面异议视为验收合格

6.4 验收不合格处理：若验收不合格，甲方应向乙方出具书面验收不合格意见，明确不合格事项及依据。乙方应在收到该书面意见后5日内对甲方提出的问题进行书面答复。乙方认可验收不合格事实的，应根据甲方要求采取退货、换货、修理或补充供货等补救措施，并承担由此产生的一切费用（包括但不限于运输费、检测费、仓储费及甲方合理损失）。乙方完成整改后，应向甲方申请重新验收，甲方应在收到申请后7日内组织第二次验收。若第二次验收仍未通过，甲方有权单方解除本合同，乙方应退还已收取的全部款项，并按本合同第12.3条承担违约责任。

第七条 质量保证与售后

7.1质保期：自甲方验收合格之日起12个月

7.2质保责任：质保期内如产品存在质量问题，乙方应在收到通知后24小时内响应，48小时内完成免费更换并承担全部费用；如因质量问题导致甲方损失的，乙方应承担赔偿责任

第八条 包装要求

8.1 乙方应采用防锈捆扎包装，每捆重量不超过2吨，包装物应标明产品规格、数量、生产日期及乙方名称，包装费用由乙方承担。

第九条 知识产权

9.1 乙方保证交付的货物不侵犯任何第三方知识产权，如因此产生侵权纠纷，由乙方承担全部责任并赔偿甲方损失。

第十条 保密义务

10.1 双方应对本合同内容及履行过程中知悉的商业秘密（包括但不限于价格、技术参数、客户信息）承担保密义务，保密期限为合同终止后3年。

第十一条 不可抗力

11.1 本合同所称不可抗力，是指本合同签署后发生的、在签署时不能预见、其发生及后果无法避免且无法克服的客观事件，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、武装冲突、暴乱、政府行为（如征收、禁令、进出口限制）、重大疫情、流行病、国际或国内运输中断，以及依据中国法律或国际商业惯例普遍认可的其他不可抗力事件。

11.2 声称受到不可抗力影响的一方应立即（但不得迟于事件发生后7日内）以书面形式通知另一方，并在通知后15日内提供由相关权威机构（如政府机关、行业协会或公证机构）出具的关于不可抗力事件发生及其持续时间的有效证明文件。未能及时通知或提供证明的，不得主张免责。

11.3 受不可抗力影响的一方可在该事件导致履约障碍的范围内中止履行本合同义务，且不视为违约。若不可抗力持续超过30日，致使合同主要目的无法实现，任何一方均有权书面通知对方解除本合同，双方互不承担违约责任。

11.4 不可抗力事件造成的损失，由各方自行承担；但双方应本着诚实信用和公平原则，积极协商后续处理方案（如延期交付、调整履行方式等），并尽合理努力减轻损失。

第十二条 违约责任（高风险点：L0014）

12.1 乙方逾期交付货物的，每逾期一日应按合同总价的0.05%向甲方支付违约金（累计不超过合同总价的5%）；逾期超过15日的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

12.2 甲方逾期付款的，每逾期一日应按未付金额的0.05%向乙方支付违约金（累计不超过未付金额的3%）。

12.3 产品质量不符合合同约定的，乙方应无条件退货并按合同总价的10%支付违约金，同时赔偿甲方直接经济损失（指违约方在订立合同时预见到或应当预见到的因违约可能造成的财产减少，包括但不限于合理的替代采购差价、检测费用、返工费用等，但不包括利润损失、机会损失、商誉损害等间接损失）。

12.4 任何一方违反本合同其他约定的，应赔偿对方因此遭受的直接经济损失（指违约方在订立合同时预见到或应当预见到的因违约可能造成的财产减少，包括但不限于合理的替代采购差价、检测费用、返工费用等，但不包括利润损失、机会损失、商誉损害等间接损失）。

第十三条 合同变更与解除

13.1 双方协商一致，应签订书面协议变更或解除本合同。13.2 发生下列情形之一的，守约方有权单方解除合同：（1）一方严重违约（包括但不限于逾期履行主要义务超过15日）导致合同目的无法实现；（2）一方进入破产、清算或解散程序；（3）因不可抗力致使合同主要义务无法履行超过30日。13.3 合同解除后，违约方应赔偿守约方直接经济损失（指违约方在订立合同时预见到或应当预见到的因违约可能造成的财产减少，包括但不限于合理的替代采购差价、检测费用、返工费用等，但不包括利润损失、机会损失、商誉损害等间接损失）。

第十四条 争议解决

14.1 双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地（具体地址以本合同第15.3条约定为准）人民法院提起诉讼。诉讼费用（包括案件受理费、律师费、保全费、鉴定费）由败诉方承担。

第十五条 合同生效

15.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

15.2本合同签署日期：2025年11月5日

15.3本合同签署地点：[请填写详细地址，精确到市辖区，如：XX省XX市XX区XX路XX号]

15.4合同份数：本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。合同附件为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：[甲方公章] 绿地建设集团（公司全称须与公章一致）

授权代表（签字）：（职务：[请填写]）

乙方（盖章）：[乙方公章] 宏图建材有限公司（公司全称须与公章一致）

授权代表（签字）：（职务：[请填写]）

附件清单：

附件一：《采购清单》（含产品规格、数量、单价、技术参数）

附件二：《交付计划表》（含批次、交付时间、数量、联系人）

附件三：乙方资质文件（营业执照、生产许可证、质量管理体系认证证书复印件加盖公章）