建材采购合同

合同编号：MM-2025-003

甲方（买方）：绿地建设集团

乙方（卖方）：宏图建材有限公司

鉴于：

1. 甲方因工程项目建设需要采购高强度钢筋；

2. 乙方具备钢筋生产/销售资质且能满足甲方采购需求；

3. 双方在平等自愿基础上达成如下协议，以兹共同遵守。

第一条 合同主体信息

1.1 甲方（买方）：绿地建设集团，统一社会信用代码：[请填写]，法定代表人：[请填写]，地址：[请填写]，联系方式：[请填写]，开户行：[请填写]，账号：[请填写]。

1.2 乙方（卖方）：宏图建材有限公司，统一社会信用代码：[请填写]，法定代表人：[请填写]，地址：[请填写]，联系方式：[请填写]，开户行：[请填写]，账号：[请填写]。

第二条 标的物与质量标准

2.1 乙方应向甲方提供高强度钢筋（型号：HRB400E，直径：12mm/16mm/20mm，数量：500吨，具体规格及数量详见附件一《采购清单》）。

2.2 标的物质量应符合GB 1499.2-2024《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》强制性国家标准。

2.3 乙方保证所提供的货物均为全新、未使用过的正品，并随货提供产品合格证、出厂检验报告及具有CMA/CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告。乙方对产品质量承担全部法律责任。

第三条 合同总价与支付

3.1 本合同总价为人民币伍佰万元整（¥5,000,000.00）。

3.2 甲方应在合同签订后3日内支付30%预付款。

3.3 剩余70%货款（¥3,500,000.00）在甲方验收合格且收到乙方开具的全额增值税专用发票后15日内支付。

第四条 交付与运输

4.1 交付时间：合同签订后30日内分三批交付，具体批次及数量见附件二《交付计划表》

4.2 交付地点：甲方指定项目地点（XX市XX区XX路XX号工地）

4.3 交付方式：乙方负责安排汽运并将货物安全卸至甲方指定地点地面。运输及装卸过程中发生的毁损、灭失风险由乙方承担。

4.4 运输费用：由乙方承担。

第五条 风险转移

5.1 货物毁损、灭失的风险，自甲方完成验收并签署书面验收合格文件之日起转移至甲方。

第六条 验收

6.1 验收标准：应符合GB 1499.2-2024的规定，包含力学性能（屈服强度≥400MPa、抗拉强度≥540MPa）、弯曲性能（弯曲180°无裂纹）、重量偏差（10～12mm±5.5%，14～20mm±4.5%）、表面质量及疲劳性能检验

6.2 验收流程：

1. 外观验收：甲方在收货当日核对规格、数量及包装完好性；

2. 质量检测：甲方在7日内委托第三方机构按GB 1499.2-2024标准抽样检测

6.3 验收期限：全部检测工作应在收货后15日内完成，逾期未提出书面异议视为验收合格

6.4 验收不合格的，甲方有权拒收并要求乙方在5日内无条件更换合格货物，因此产生的运输、检测及其他相关费用均由乙方承担。

第七条 质量保证与售后

7.1 质保期：自甲方验收合格之日起12个月

7.2 质保期内如产品存在质量问题，乙方应在收到甲方书面通知后24小时内响应，并在48小时内完成免费更换，同时承担由此产生的全部费用；如因产品质量问题导致甲方工期延误、返工或其他直接经济损失的，乙方应予以全额赔偿。

第八条 包装要求

8.1 乙方应采用防锈、防潮、牢固的捆扎包装，每捆重量不超过2吨。包装物上应清晰标明产品规格、数量、生产日期、炉批号及乙方名称。包装费用由乙方承担。

第九条 知识产权

9.1 乙方保证所交付的货物及其包装、标识、技术资料等不侵犯任何第三方的知识产权。如因侵权引发索赔、诉讼或行政处罚，由乙方承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的全部损失（包括律师费、诉讼费及商誉损失）。

第十条 保密义务

10.1 双方应对在本合同磋商、签署及履行过程中知悉的对方商业秘密（包括但不限于采购价格、技术参数、客户信息、经营策略等）予以严格保密，未经对方事先书面同意，不得向任何第三方披露。本保密义务持续至合同终止后3年。

第十一条 不可抗力

11.1 发生不可抗力事件（如地震、洪水、战争、政府行为等不能预见、避免且克服的客观情况），受影响方应在7日内向对方发出书面通知，并提供相关权威机构出具的证明文件。根据不可抗力的影响程度，双方可协商中止或解除合同，且互不承担违约责任。

第十二条 违约责任（高风险点：L0014）

12.1 乙方逾期交付货物的，每逾期一日应按合同总价的0.05%向甲方支付违约金（累计不超过合同总价的5%）；逾期超过15日的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

12.2 甲方逾期付款的，每逾期一日应按未付金额的0.05%向乙方支付违约金（累计不超过未付金额的3%）。

12.3 乙方所供产品质量不符合合同约定，甲方有权要求退货，乙方除应无条件退还相应货款外，还应按该批次不合格货物对应合同价款的10%支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的实际损失。

12.4 任何一方违反本合同其他约定的，应赔偿对方因此遭受的直接损失。

第十三条 合同变更与解除

13.1 双方协商一致，应签订书面协议变更或解除本合同。

13.2 发生下列情形之一的，守约方有权单方解除合同：

（1）一方严重违约（包括但不限于逾期履行主要义务超过15日）导致合同目的无法实现；

（2）一方进入破产、清算或解散程序；

（3）因不可抗力致使合同主要义务无法履行超过30日。

13.3 合同解除后，违约方应赔偿守约方直接经济损失。

第十四条 争议解决

14.1 双方应首先通过友好协商解决争议；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地（具体地址以本合同第15.3条约定为准）有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼费用（包括案件受理费、律师费、保全费、鉴定费）由败诉方承担。

第十五条 合同生效

15.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

15.2 签署日期：2025年11月5日

15.3 签署地点：[请填写详细地址，精确到市辖区，如：XX省XX市XX区XX路XX号]

15.4 合同份数：本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。合同附件为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：[甲方公章] 绿地建设集团（公司全称须与公章一致）

授权代表（签字）：（职务：[请填写]）

乙方（盖章）：[乙方公章] 宏图建材有限公司（公司全称须与公章一致）

授权代表（签字）：（职务：[请填写]）

附件清单：

附件一：《采购清单》（含产品规格、数量、单价、技术参数）

附件二：《交付计划表》（含批次、交付时间、数量、联系人）

附件三：乙方资质文件（营业执照、生产许可证、质量管理体系认证证书复印件加盖公章）